Mundo de Fe México

Especificación v3.2: MVP, Arquitectura y Diseño

Fase 0 (Base) + Grupos de Conexión · Borrador para VoBo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 3.2 – Borrador. Sustituye al v3.1; el v3 sigue siendo la referencia del alcance completo. |
| Fecha | 2 de octubre de 2026 |
| Autor | Edgar Vargas – Código52 |
| Insumos | Documento v3, «Observaciones Análisis», v3.1 y la retroalimentación sobre el v3.1 (backend en Python, correcciones sobre asistentes de grupo, logo) |
| Estado | Listo para VoBo. Quedan pendientes menores marcados «Por definir». |

# 1. Resumen ejecutivo

- El MVP incluye únicamente la Fase 0 (base: expediente, accesos, comunicación, bitácora) y el módulo de Grupos de Conexión. El resto de módulos queda para fases posteriores.

- Tamaño de referencia: ~1,000 personas en promedio. Es una escala pequeña: se propone un monolito modular en Python (Django), sin microservicios, para reducir costo y complejidad.

- Stack confirmado: React + TypeScript (front), Python con Django (backend) y PostgreSQL (base de datos).

- Equipo: una persona más Claude como asistente de desarrollo. La duración depende de las horas semanales disponibles (sección 6).

- Decisión de plataforma: PWA primero, con la lógica separada de la interfaz para poder envolverla como app nativa si los datos de uso lo justifican.

- Identidad visual: paleta tomada del logo oficial (morado, verde, naranja y azul) y propuesta de un color por módulo.

- Canal de mensajes de bajo costo: enlaces de WhatsApp generados por el sistema (gratis) y SMS solo para recuperación de acceso. La API oficial de WhatsApp queda como opción futura.

- Concepto clave: tres niveles de registro (Contacto, Participante, EDU completo). A un grupo asisten miembros de la iglesia (vecinos o no) e invitados del grupo que no asisten a la iglesia; estos últimos se registran como Contacto, por lo que ese nivel es indispensable en el MVP.

# 2. Decisiones tomadas y pendientes

## 2.1 Decisiones cerradas

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Alcance del MVP | Fase 0 + Grupos de Conexión. |
| Boleta y diploma | Se difieren a una fase posterior (módulo de cursos). |
| Pagos de cursos | Manuales (efectivo o transferencia), sin comprobante, sin pasarela ni facturación. Aplica a fases posteriores. |
| Respaldo de notificaciones | WhatsApp y SMS, buscando lo más fácil y barato. |
| Peticiones de oración | Visibles para rol Líder y superiores. Retención de 1 mes o tiempo configurable. |
| Personas que dejan la iglesia | Solo se conserva fecha y motivo, como bitácora de movimientos en el EDU. |
| Ancianos | Permisos similares al Pastor, con limitantes (por ejemplo, finanzas). |
| Tesorero | Perfil que cuenta las ofrendas del grupo y avala la cifra con firma electrónica simple. |
| Personas nuevas | Registro breve (nombre y WhatsApp) en la charla de bienvenida, seguimiento, y registro completo (EDU) al tomar consolidación. |
| Escala | Aproximadamente 1,000 personas en promedio. |
| Stack | React + TypeScript, Python (Django) y PostgreSQL. |
| Roles de servir | Se omite del alcance. Cada módulo conserva su dashboard y su tablero de mensajes. |
| Matriz de confidencialidad | Aprobada la propuesta de la sección 3.3. |
| Logo y paleta | No hay manual de marca. Se adopta la paleta de la sección 5.2, basada en el logo, con apertura a ajustes. |
| Equipo | Dos participantes: el responsable del proyecto y Claude como asistente de desarrollo. |
| Fecha y presupuesto | Sin fecha ni presupuesto definidos; «entre más pronto mejor». |

## 2.2 Pendientes

| Tema | Qué falta |
| --- | --- |
| Retención de la bitácora de auditoría | Debe conservarse más tiempo que los datos que audita. Sugerencia: al menos 1 año. Por definir. |
| Cantidad de grupos y áreas | Se desconoce. Se levantará con el propio sistema durante la Fase 0. |
| Dedicación semanal | Define la duración real del MVP (sección 6). Se recalibra después del Sprint 1. |
| Tipografía oficial | Si la iglesia tiene una, sustituye a Montserrat y Nunito Sans. |
| Canal de WhatsApp a futuro | El MVP usa enlaces gratuitos. Revisar la API oficial solo si el volumen lo justifica. |

# 3. Alcance del MVP

## 3.1 Dentro del MVP

Los IDs se conservan del v3 para mantener la trazabilidad. Los nuevos continúan la numeración del módulo. «Origen» indica de dónde sale: v3, una observación (Obs.), una respuesta del punto 8 (Resp.) o novedad de esta versión.

## Configuración (CFG)

| ID | Requerimiento | Origen | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| CFG-01 | Diseñador de formularios: crear, editar y deshabilitar campos en peticiones de oración y en los datos del expediente. Versión básica con tipos de campo comunes. | v3 + Obs. 2 | MVP |
| CFG-04 | Plantillas de notificación editables (avisos, recordatorios de reunión, activación de cuenta). | v3 | MVP básico |
| CFG-05 | Configurabilidad incremental: formularios primero; layouts y flujos avanzados después. | v3 | MVP |
| CFG-06 | Modelo híbrido de formularios: tablas fijas para las entidades principales (Persona/EDU, Grupo, Reunión, Ofrenda) con campos personalizados añadidos por el diseñador, y formularios independientes cuyas respuestas se guardan de forma flexible. | Obs. 2 | MVP |
| CFG-07 | Campos de tipo «relación» (Persona/EDU, Grupo, Área) que conservan el vínculo por ID, para que reportes y estadísticas crucen formularios. | Obs. 2 | MVP |
| CFG-08 | Un campo nunca se borra, solo se deshabilita. Cada cambio del formulario genera versión. Los campos «reportables» se marcan para consultas y estadísticas. | Obs. 2 | MVP |

## Módulo 1: Identidad, acceso y comunicación (Fase 0)

| ID | Requerimiento | Origen | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | Expediente Digital Único (EDU) con foto, datos personales, historial de cursos, trayectoria de servicio e historial de grupos de conexión. En el MVP se llenan datos personales, foto y grupos. | v3 | MVP |
| M1-02 | Los datos que se recaban en el EDU son configurables. | v3 | MVP |
| M1-07 | RBAC configurable con la jerarquía: Administrador Técnico, Pastor General, Ancianos (como Pastor, con limitantes en finanzas), Directores/Supervisores, Líderes/Maestros, Servidores, Miembro/Asistente. | v3 + Resp. P8 | MVP |
| M1-08 | Permisos por área y por grupo. Requiere un catálogo mínimo de áreas (ver M5-01). | v3 | MVP |
| M1-09 | Avisos globales y notificaciones push segmentables por audiencia. | v3 | MVP |
| M1-10 | Los avisos no son públicos. El visitante recibe por WhatsApp un enlace a un espacio con rol «Visitante» donde consulta avisos y eventos. | v3 + Resp. P8 | MVP |
| M1-11 | Aviso de privacidad y consentimiento al registrar a cualquier persona, con consentimiento reforzado para foto y datos de menores. | v3 | MVP |
| M1-12 | Tres niveles de registro: Contacto (nombre, WhatsApp, procedencia, consentimiento), Participante y EDU completo. Un Contacto puede ascender a EDU sin duplicarse; el número de WhatsApp sirve para detectar duplicados. | Obs. 3 y 10 | MVP |
| M1-13 | Atributo de procedencia: miembro de la iglesia local, invitado de grupo (no asiste a la iglesia), visitante de la iglesia o externo. | Obs. 3 | MVP |
| M1-14 | Bitácora de movimientos del EDU: altas, bajas, cambios de grupo o área, con fecha y motivo. Al dejar la iglesia solo se conservan fecha y motivo. | Resp. P8 | MVP |
| M1-16 | Control de modificaciones: solo roles definidos pueden modificar datos sensibles (ofrendas, asistencias). Toda consulta o modificación queda en bitácora. | Obs. 5 | MVP |
| M1-17 | Acceso con número de WhatsApp y PIN de 6 dígitos. La cuenta se activa con un enlace enviado por WhatsApp (sin costo). La recuperación del PIN se hace por SMS o con apoyo del líder o administrador. | Nuevo v3.1 | MVP |
| M1-18 | Contacto de seguimiento a visitantes: un responsable asignado y estado (nuevo, contactado, invitado a consolidación, se integró, no continuó). | Obs. 10 | MVP mínimo |
| M1-19 | Dashboard y tablero de mensajes por módulo, construidos con un componente genérico reutilizable. En el MVP: Grupos de Conexión y vista general de Fase 0. | Obs. 7 | MVP |
| M5-01 | Catálogo mínimo de áreas y asignación de servidores. Versión reducida del módulo 5, necesaria para permisos por área. Sirve como primer censo. | v3 | MVP mínimo |

## Módulo 3: Grupos de Conexión

| ID | Requerimiento | Origen | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | Estructura del grupo con roles: Supervisor (supervisa uno o varios grupos y reporta al Pastor), Líder, Secretario, Anfitrión y Tesorero. | v3 + Obs. 4 | MVP |
| M3-02 | Distribución del estudio semanal dentro de la app, sustituyendo el envío por WhatsApp. | v3 | MVP |
| M3-03 | Pase de lista digital por Secretario o Líder, con captura sin conexión y sincronización posterior. | v3 | MVP |
| M3-04 | Ofrendas regulares y especiales. El Tesorero cuenta y avala la cifra con firma electrónica simple (usuario, fecha y hora, monto y código de confirmación). Si su cifra difiere de la capturada, se registra la diferencia. | v3 + Obs. 4 | MVP |
| M3-05 | Formulario dinámico de peticiones de oración, con seguimiento pastoral. | v3 | MVP |
| M3-06 | Peticiones de oración visibles solo para Líder y roles superiores. Retención de 1 mes o tiempo configurable, con borrado automático. | Resp. P8 | MVP |
| M3-07 | Reportes de supervisión: dashboards de asistencia, ofrendas y crecimiento por grupo, según permisos. | v3 | MVP básico |
| M3-09 | A un grupo asisten miembros de la iglesia (vecinos o no) e invitados del grupo que no asisten a la iglesia. Los invitados se registran como Contacto con datos mínimos y se les puede invitar a consolidación. | Corrección v3.2 | MVP |
| M3-10 | Confidencialidad de ofrendas y asistencias: consulta limitada por rol (matriz por definir) y modificación restringida, todo en bitácora. | Obs. 5 | MVP |
| M3-11 | Dashboard y tablero de mensajes del grupo. | Obs. 7 | MVP |
| M3-08 | Ubicación de zona del grupo para que personas cercanas lo encuentren, sin exponer el domicilio exacto. Por definir. | v3 | Fase posterior |

## Requerimientos no funcionales del MVP

| ID | Requerimiento | Origen | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Cumplimiento de la LFPDPPP: aviso de privacidad, consentimiento y derechos ARCO. | v3 | MVP |
| NF-02 | Cifrado en tránsito y en reposo. Cifrado adicional a nivel de campo para peticiones de oración. | v3 | MVP |
| NF-03 | Bitácora de auditoría de solo-añadir: quién consultó o modificó expedientes, ofrendas y asistencias. | v3 | MVP |
| NF-04 | Respaldos automáticos diarios cifrados y prueba periódica de restauración. | v3 | MVP |
| NF-06 | Pase de lista sin conexión con sincronización posterior (reuniones en domicilios con mala señal). | v3 | MVP |
| NF-07 | Funciona en Android, iOS y escritorio. En iOS, las notificaciones push requieren instalar la PWA; el respaldo por WhatsApp cubre el resto. | v3 | MVP |
| NF-08 | Dimensionamiento para ~1,000 personas, con picos los fines de semana, y margen de crecimiento. | Resp. P8 | MVP |
| NF-10 | Usabilidad para personas mayores: tipografía grande, alto contraste, flujos cortos (ver sección 5). | v3 + Obs. 1 | MVP |

## 3.2 Fuera del MVP

| Elemento | Fase prevista |
| --- | --- |
| Registro de vehículos y alertas por placa (M1-04, M1-05, M1-06) | Fase 5 |
| Vínculo tutor–menor (M1-03) y ficha de salud en el EDU (alergias, padecimientos, medicamento) | Con el módulo Kids (Fase 2); el modelo del EDU se diseña para admitirlos |
| Módulo 4: Kids Check-In/Out, incluido el check-out con validación del servidor del salón | Fase 2 |
| Módulo 2: cursos de vida y escolarizados, con registro local/externo; boleta y diploma | Fase 3 |
| Módulos 5 (completo), 6 (con inventario de medicamentos con caducidad) y 7 (con reserva de lugares y sobrecupo autorizado) | Fase 4 |
| Layouts y flujos avanzados; app nativa si se justifica | Fase 5 |

## 3.3 Matriz de confidencialidad (propuesta)

Propuesta para aprobar o ajustar. C = captura, V = consulta, M = modifica con motivo obligatorio. Toda acción queda en bitácora. «—» = sin acceso. Los Ancianos tienen restricción en finanzas, según lo acordado.

| Rol | Asistencia | Ofrenda | Aval ofrenda | Peticiones de oración | EDU (datos personales) | Bitácora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador Técnico | — | — | — | — | — | V (sin contenido sensible) |
| Pastor General | V, M | V | — | V | V, M | V |
| Ancianos | V | — | — | V | V | — |
| Supervisor | V (sus grupos) | V (totales de sus grupos) | — | V (sus grupos) | V (básico, sus grupos) | — |
| Líder | V, M (su grupo) | V (su grupo) | — | V (su grupo) | V (básico, su grupo) | — |
| Secretario | C (corrige el mismo día) | C | — | — | — | — |
| Tesorero | — | V | C (cuenta y avala) | — | — | — |
| Anfitrión / Servidor | — | — | — | — | — | — |
| Miembro / Asistente | V (la propia) | — | — | — | V, M (el propio) | — |

Reglas: una ofrenda avalada no se edita; cualquier corrección posterior requiere motivo, nuevo aval del Tesorero y queda en bitácora. Las peticiones de oración solo las ven Líder y superiores, y el Administrador Técnico nunca las ve (están cifradas).

# 4. Arquitectura propuesta

Principio: lo más simple que cubra ~1,000 personas, barato de operar y que no cierre puertas. Backend en Python con una sola aplicación servidor bien modularizada, una base de datos relacional y pocos servicios externos. El front de una PWA se escribe necesariamente en JavaScript/TypeScript; todo lo demás es Python.

## 4.1 Vista por capas

| Capa | Componentes | Notas |
| --- | --- | --- |
| Cliente | PWA con React + TypeScript + Vite (único componente fuera de Python). Tailwind CSS y componentes accesibles (shadcn/ui sobre Radix). Service worker (Workbox) y almacenamiento local (IndexedDB) para el modo sin conexión. | Aplicación autenticada: no se necesita renderizado en servidor ni SEO. |
| Borde | Cloudflare (DNS, TLS, CDN, protección básica contra ataques). | Plan gratuito suficiente al inicio. |
| API | Monolito modular en Python con Django y Django REST Framework; API REST documentada con OpenAPI (drf-spectacular). Aplicaciones Django: identidad y acceso, personas/EDU, formularios dinámicos, grupos, ofrendas, comunicación, bitácora. Servidor Gunicorn detrás de Caddy o Nginx. | Django aporta ORM, migraciones, autenticación, permisos y panel de administración técnico ya hechos. Los módulos se pueden separar a futuro si hace falta. |
| Tareas en segundo plano | Cola de tareas sobre la propia base de datos (Procrastinate o Django-Q2 con ORM): recordatorios, borrado programado de peticiones, envío de avisos. | Evita operar Redis y Celery al inicio. |
| Datos | PostgreSQL administrado, con respaldos diarios y recuperación a un punto en el tiempo. Campos flexibles en JSONB. | Relacional por las relaciones entre personas, grupos y áreas. |
| Archivos | Almacenamiento de objetos compatible con S3 para fotos de perfil, con redimensionado. | Acceso por enlaces firmados temporales. |
| Servicios externos | Web Push estándar (VAPID, librería pywebpush) para notificaciones. WhatsApp mediante enlaces de «clic para chatear» generados por el sistema. SMS solo para recuperar el PIN. Monitoreo de errores. | Sin Firebase obligatorio. La API oficial de WhatsApp queda como opción futura. |

## 4.2 Decisiones y alternativas

| Decisión | Elección | Razón | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataforma | PWA | Una base de código, sin tiendas, y el enlace por WhatsApp abre el sistema sin instalar nada. | Envolver con Capacitor si se necesita app nativa |
| Arquitectura | Monolito modular | Escala de ~1,000 personas; menor costo, despliegue y mantenimiento. | Microservicios: no se justifican |
| Base de datos | PostgreSQL | Relaciones sólidas, JSONB para campos personalizados, transacciones para ofrendas. | MySQL (menos flexible con JSON) |
| Formularios | Modelo híbrido (CFG-06) | Mantiene relaciones y reportes sin alterar la base al editar un formulario. | Una tabla por formulario: frágil |
| Acceso | WhatsApp + PIN | Sin contraseñas complejas; reutiliza el dato que ya se captura; costo casi nulo. | OTP por SMS en cada acceso: costo recurrente |
| Notificaciones | Web Push + enlaces WhatsApp | Gratis y fácil. La API de WhatsApp cobra por mensaje y exige plantillas aprobadas. | API oficial de WhatsApp si el volumen lo justifica |
| Backend | Python con Django + DRF | Requisito del proyecto. Django trae ORM, migraciones, permisos y administración; acelera un sistema con muchos catálogos y roles. | FastAPI: más ligero, pero hay que construir más piezas a mano |

## 4.3 Seguridad y datos sensibles

- Los permisos se validan siempre en el servidor, nunca solo en la interfaz, y se limitan por grupo o área.

- La bitácora de solo-añadir se refuerza en la base de datos: el usuario de la aplicación tiene permiso de insertar pero no de actualizar ni borrar.

- PIN almacenado con hash Argon2 (soportado de forma nativa por Django), límite de intentos y sesiones renovables (por ejemplo 90 días) para que usuarios mayores no tengan que iniciar sesión seguido.

- Bitácora de solo-añadir: el usuario de la aplicación no tiene permiso de modificar ni borrar sus registros.

- Peticiones de oración cifradas a nivel de campo y borradas automáticamente al vencer su retención configurable.

- La bitácora se conserva más tiempo que los datos que audita (por definir, sugerencia: al menos 1 año).

- Foto y datos personales con consentimiento registrado; avisos de privacidad versionados.

## 4.4 Dimensionamiento y operación

- Con ~1,000 personas y picos de fin de semana, basta un servidor pequeño con una base administrada. El costo de infraestructura es bajo; el costo variable principal serían los SMS.

- Despliegue con contenedores (Docker) y entrega continua desde el repositorio. Ambientes: desarrollo, pruebas y producción.

- Monitoreo de errores y disponibilidad con alertas al equipo.

- Una sola iglesia: no se requiere multi-inquilino.

## 4.5 Modelo de datos inicial del MVP

| Entidad | Propósito |
| --- | --- |
| persona | Entidad central. Incluye nivel de registro (contacto, participante, EDU), procedencia, foto, WhatsApp y campos personalizados. |
| persona_movimiento | Altas, bajas y cambios con fecha y motivo. |
| consentimiento | Versión del aviso aceptado, fecha y alcance (foto, menores). |
| usuario, rol, permiso, asignación_rol | Acceso y RBAC, con alcance por grupo o área. |
| area | Catálogo mínimo de áreas y personal asignado. |
| grupo, grupo_rol, grupo_miembro | Grupos de Conexión, roles (Supervisor, Líder, Secretario, Anfitrión, Tesorero) y asistentes. |
| reunion, material | Reuniones semanales y estudio asociado. |
| asistencia | Pase de lista por reunión. |
| ofrenda, ofrenda_aval | Monto capturado, cifra del Tesorero, diferencia y aval. |
| formulario, formulario_version, campo, respuesta | Diseñador dinámico; las respuestas apuntan a la versión del formulario. |
| aviso, plantilla_notificacion, notificacion | Comunicación y su historial de envío. |
| seguimiento_visitante | Responsable, estado y notas del seguimiento. |
| bitacora | Auditoría de solo-añadir. |

# 5. Diseño del front

## 5.1 Principios

- Pensado para personas mayores: tipografía base de 18 px, botones de al menos 48 px, alto contraste (WCAG AA) y texto claro en español, sin tecnicismos.

- Una tarea principal por pantalla y flujos de máximo tres pasos. Los iconos siempre llevan texto.

- Móvil primero para líderes, secretarios y miembros. Escritorio con menú lateral para administración y supervisión.

- Navegación inferior de 4 a 5 opciones según el rol. Cada módulo usa el mismo patrón: dashboard, tablero de mensajes y acciones.

- Estados siempre visibles: guardado, pendiente de sincronizar (sin conexión), error. Confirmación antes de acciones sensibles.

- Tono cercano y cálido, alineado con el lema de la iglesia: «Donde más que una Iglesia, somos una Familia».

## 5.2 Identidad visual

Ver el lienzo «MDF Plataforma – Propuesta visual», que incluye el diagrama de arquitectura, la identidad y las pantallas de Líder, Tesorero y Supervisor.

Propuesta basada en el logo oficial: una marca de cuatro cuadros (morado, verde, naranja y azul) y la palabra «mundodefe» en gris casi negro con una tipografía geométrica redondeada. Los códigos se estimaron a partir de la imagen del logo (195 × 44 px) y pueden ajustarse si la iglesia lo solicita; no existe manual de marca.

| Elemento | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Base oscura | #201E1F | Texto principal y encabezados, igual que el gris del logo. |
| Morado (primario) | #884088 | Botones principales y navegación. Texto blanco encima cumple contraste AA. |
| Verde | #00A850 (texto: #00793A) | Éxito, confirmaciones y color del módulo Grupos de Conexión. |
| Naranja | #F08020 | Elementos destacados, con texto oscuro encima. Color del módulo Kids. |
| Azul | #3090D0 (texto: #1C6FA8) | Enlaces y color del módulo Cursos. |
| Fondo | #FFFFFF / #F7F8FA | Fondo general y tarjetas. |
| Estados | Error #B3261E · Alerta #B26A00 | Siempre con icono y texto, nunca solo color. |
| Tipografía | Montserrat (títulos) y Nunito Sans (texto) | Montserrat es cercana a la geometría del logo. Nunito Sans es cálida y muy legible; tamaño base 18 px. |
| Forma | Radio 12 px, cuadrados como motivo | Los cuatro cuadros del logo se reutilizan como icono de módulo y como patrón decorativo. |

Idea de diseño: cada módulo toma un color de la marca (Grupos = verde, Cursos = azul, Kids = naranja, Áreas y administración = morado) para que el usuario sepa dónde está sin leer. Se mantiene abierta cualquier otra propuesta de la iglesia; el color verde y el naranja no cumplen contraste con texto blanco, por eso se usan con texto oscuro o en su variante más oscura.

## 5.3 Pantallas del MVP por rol

| Rol | Pantallas principales | Notas |
| --- | --- | --- |
| Líder | Mi grupo, Pasar lista, Estudio de la semana, Peticiones, Ofrenda | Pase de lista en un toque por asistente; funciona sin conexión. |
| Secretario | Pasar lista, Registrar asistentes y contactos, Capturar ofrenda | Sin acceso de consulta al historial si así se define (matriz pendiente). |
| Tesorero | Ofrendas pendientes de aval, Confirmar cifra | Muestra monto capturado y campo para la cifra contada; confirmación con código. |
| Supervisor / Pastor | Dashboard de grupos, Reportes, Peticiones, Avisos | Escritorio y móvil; filtros por supervisor y grupo. |
| Administrador / Pastor | Personas (EDU), Roles y permisos, Diseñador de formularios, Plantillas, Bitácora | Menú lateral en escritorio. |
| Miembro / Visitante | Inicio con avisos y eventos, Mi perfil, Mi grupo | Visitante con acceso reducido y enlace de invitación. |

# 6. Plan del MVP (estimación)

El equipo es de dos participantes: el responsable del proyecto y Claude como asistente de desarrollo. Claude escribe y prueba gran parte del código; el responsable decide, revisa, valida con la iglesia y despliega. Por eso la duración depende sobre todo de las horas semanales disponibles. La estimación es mía, no está medida y se recalibra después del Sprint 1.

| Sprint | Entregable | Esfuerzo | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Previo | Prototipo navegable (lienzo visual) y validación con líderes. | 5% | Líderes reales prueban las pantallas. |
| 0 | Cimientos: repositorio, ambientes, base de datos, sistema de diseño y acceso WhatsApp + PIN. | 10% | Un usuario activa su cuenta y entra con PIN. |
| 1 | EDU, niveles de registro, consentimiento, RBAC y bitácora. | 20% | Un Contacto asciende a EDU y todo queda en bitácora. |
| 2 | Avisos, notificaciones, plantillas y diseñador de formularios básico. | 15% | Un aviso segmentado llega por push o enlace de WhatsApp. |
| 3 | Grupos: estructura, estudio semanal y pase de lista sin conexión. | 20% | Se pasa lista sin señal y sincroniza después. |
| 4 | Ofrendas con aval del Tesorero, peticiones de oración y retención. | 20% | Una ofrenda con diferencia queda registrada y las peticiones vencidas se borran. |
| 5 | Dashboards, endurecimiento y piloto con 3 a 5 grupos. | 10% | Una semana completa de operación real. |

| Dedicación semanal | Duración estimada del MVP | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 30 horas o más | 12 a 16 semanas | Ritmo casi completo; requiere disponibilidad para revisar y probar. |
| 20 horas | 18 a 25 semanas | Escenario intermedio. |
| 10 horas | 35 a 50 semanas | Conviene reducir el alcance (ver abajo). |

Para acortar: entregar el diseñador de formularios y los dashboards en versión mínima y dejar la ubicación de grupos (M3-08) fuera, lo que ahorra aproximadamente el 15% del esfuerzo. Con «entre más pronto mejor», lo más efectivo es un piloto temprano con pocos grupos al terminar el Sprint 3 y dejar la parte financiera para el Sprint 4.

# 7. Riesgos principales

- Dependencia de una sola persona: cualquier ausencia detiene el proyecto. Mitigación: alcance corto, revisión al cierre de cada sprint, pruebas automáticas y documentación continua.

- Crecimiento del alcance: cada módulo pidió dashboard, tablero y roles. Mitigación: un componente genérico y alcance básico en el MVP.

- Adopción por usuarios mayores: pilotear con líderes reales y capacitar con material corto; el acceso por enlace de WhatsApp reduce la fricción.

- Notificaciones en iOS: depende de que la PWA esté instalada. El respaldo por WhatsApp debe cubrir los avisos importantes.

- Datos sensibles (menores, salud, peticiones): aunque queden para fases posteriores, el modelo debe prepararse desde el inicio.

- Confidencialidad sin definir: la matriz de consulta y modificación debe cerrarse antes del Sprint 4.

# Anexo A. Trazabilidad: observaciones del v3 → requerimientos

| Obs. | Resumen | Requerimientos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿PWA o nativa? Considerar permisos, costos y usuarios mayores. | NF-07, NF-10, sección 4.2 | Decidido: PWA primero |
| 2 | Diseñador dinámico con relaciones para reportes. | CFG-06, CFG-07, CFG-08 | En MVP |
| 3 | Distinguir si el inscrito es de la iglesia local; pedir WhatsApp. | M1-12, M1-13 | En MVP; el uso en cursos queda en Fase 3 |
| 4 | Tesorero con firma avalando la cifra. | M3-01, M3-04 | En MVP |
| 5 | Confidencialidad de ofrendas y asistencias, con bitácora. | M1-16, M3-10 | Abierto: matriz por definir |
| 6 | Alternativa a M4-05 (check-out sin teléfono). | Módulo 4 | Fase 2: validación del servidor del salón |
| 7 | Dashboard y tablero de mensajes por módulo (los «roles de servir» se omiten por indicación). | M1-19, M3-11 | En MVP (componente genérico) |
| 8 | Datos de salud en el EDU y medicamentos con caducidad. | Ficha de salud y Módulo 6 | Fuera del MVP |
| 9 | Registro breve y seguimiento de personas nuevas. | M1-12, M1-18, M3-09 | En MVP (mínimo) |
| 10 | Reserva de lugares y sobrecupo autorizado. | Módulo 7 | Fase 4 |
| P8 | Respuestas al punto 8 del v3. | M1-07, M1-10, M1-14, M3-06, NF-08 | Incorporadas |
| v3.1 | Asistentes de grupo: miembros o invitados; backend Python; logo; matriz; estimación. | M3-09, M1-13, sección 3.3, 4, 5.2 y 6 | Incorporadas en v3.2 |

# Anexo B. Cambios de v3.1 a v3.2

| Tipo | Detalle |
| --- | --- |
| Arquitectura | Backend cambia de NestJS a Python con Django y Django REST Framework. La cola de tareas pasa a Procrastinate o Django-Q2. El front sigue en React y TypeScript. |
| Corrección | Los asistentes de un grupo son miembros (vecinos o no) e invitados que no asisten a la iglesia. Se ajustan M1-13 y M3-09. |
| Cerrado | Stack confirmado (React + TypeScript, Python, PostgreSQL). Matriz de confidencialidad aprobada. «Roles de servir» omitido. Sin manual de marca: se adopta la paleta del logo. |
| Nuevo | Matriz de confidencialidad (sección 3.3), lienzo visual con arquitectura y pantallas, estimación por dedicación semanal. |
| Identidad visual | Paleta tomada del logo, un color por módulo y tipografías. |
| Plan | Equipo de dos participantes (responsable y Claude). Estimación por horas semanales y esfuerzo relativo por sprint. |